KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Tên đề tài: Tìm hiểu về UI/UX áp dụng thiết kế Mobile

Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Phước Miền

Thời gian thực hiện: 06/11/2023 – 31/12/2023

Sinh viên thực hiện: Cao Khải Minh - 110121145

Nội dung đề tài: - Mô tả: Tìm hiểu về UI/UX sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện như: Figma, Adobe XD,...áp dụng vào để thiết kế giao diện cho website Mobile. - Yêu cầu : - Tìm hiểu về UI/UX. - Ưu nhược điểm của các công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện. - Đặc thù của mobile và giao diện trên Mobile khác với các giao diện website khác như thế nào. - Thiết kế giao diện cho Mobile - Phương pháp thực hiện: - Phương pháp lý thuyết:Tìm hiểu cở sở lý thuyết, công cụ và các tài liệu liên quan - Phương pháp thực nghiệm: - Quan sát phân tích các giao diện Mobile - Thiết kế giao diện Mobile - Hoàn thành và kiểm thử - Kết quả đạt được : Sử dụng thành thạo một số công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện và thiết kế một CV cho giao diện Mobile.

| Kế hoạch thực hiện: Tuần; Thời gian; Nội dung công việc; Người thực hiện. 1; Từ ngày 06/11/2023 đến 12/11/2023; -Tìm hiểu về UI/UX -Tìm hiểu một số công cụ thiết kế giao diện như :Figma, Adobe XD -Hoàn thành đề cương chi tiết; Cao Khải Minh. 2; Từ ngày 13/11/2023 đến 23/11/2023; -Tìm hiểu về đặc thù của Mobile và giao diện trên Mobile khác với các giao diện website thông thường như thế nào; Cao Khải Minh. 3; Từ ngày 24/11/2023 đến 17/12/2023; - Thiết kế giao diện CV trên Mobile; Cao Khải Minh. 4; Từ ngày 18/12/2023 đến 24/12/2023; -Viết báo cáo đồ án - Hoàn thiện thiết kế giao diện CV trên Mobile; Cao Khải Minh. 5; Từ ngày 25/12/2023 đến 31/12/2023; -Hoàn thiện quyển báo cáo -Làm slide thuyết trình; Cao Khải Minh. |
| --- |
| Xác nhận của GVHD | Ngày……tháng……năm…… SV Thực hiện |